**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TUẦN 2**

**MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**GVHD: Cô Nguyễn Thị Minh Tuyền**

**DANH SÁCH NHÓM 18 - 32GB**

**Họ và Tên MSSV**

1. Trần Phú Nguyện (NT) 1612448
2. Trần Ngô Anh Nguyên 1612440
3. Nguyễn Lê Thị Mỹ Linh 1612334
4. Trần Thị Lạng 1612331
5. Trần Thị Lý 1612367

***TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2018***

1. **Công việc tuần trước:**

**Thời gian: 14/10/2018 – 20/10/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Tỷ lệ hoàn thành** | **Ghi chú** |
| 1 | Tìm hiểu firebase realtime database (read, write) | 100% |  |
| 2 | Làm proposal | 100% |  |
| 3 | Vẽ mối liên hệ giữa các activity | 100% |  |
| 4 | Thiết kế database | 80% |  |
| 5 | Tạo giao diện trang chủ | 100% |  |
| 6 | Tạo giao diện danh sách việc làm khi tìm kiếm | 100% |  |
| 7 | Tạo giao diện việc làm của tôi | 100% |  |
| 8 | Tạo giao diện đăng nhập, đăng ký | 100% |  |

1. **Khó khăn:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Khó khăn** | **Hướng giải quyết** |
| 1 | Thiết kế database chưa hoàn chỉnh | Họp nhóm để bàn bạc lại và thống nhất về database |

1. **Công việc tuần tới:**

**Thời gian: 21/10/2018 – 27/10/2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Ghi chú** |
| 1 | Tìm hiểu firebase realtime database (rules) |  |
| 2 | Thảo luận phần phân quyền người dùng |  |
| 3 | Tạo giao diện cho người tìm việc tạo CV |  |
| 4 | Làm báo cáo requirement |  |
| 5 | Làm chức năng đăng nhập, đăng ký |  |
| 6 | Chỉnh sửa phần giao diện, test những phần đã hoàn thành |  |