**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TUẦN 3**

**MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**GVHD: Cô Nguyễn Thị Minh Tuyền**

**DANH SÁCH NHÓM 18 - 32GB**

**Họ và Tên MSSV**

1. Trần Phú Nguyện (NT) 1612448
2. Trần Ngô Anh Nguyên 1612440
3. Nguyễn Lê Thị Mỹ Linh 1612334
4. Trần Thị Lạng 1612331
5. Trần Thị Lý 1612367

***TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2018***

1. **Công việc tuần trước:**

**Thời gian: 21/10/2018 – 27/10/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Tỷ lệ hoàn thành** | **Ghi chú** |
| 1 | Tìm hiểu firebase realtime database (rules) | 100% |  |
| 2 | Thảo luận phần phân quyền người dùng | 100% |  |
| 3 | Tạo giao diện cho người tìm việc tạo CV | 100% |  |
| 4 | Làm chức năng đăng nhập, đăng ký | 100% |  |
| 5 | Chỉnh sửa phần giao diện, test những phần đã hoàn thành | 100% |  |

1. **Khó khăn:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Khó khăn** | **Hướng giải quyết** |
|  |  |  |

1. **Công việc tuần tới:**

**Thời gian: 28/10/2018 – 3/11/2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Ghi chú** |
| 1 | Phân quyền người dùng |  |
| 2 | Làm chức năng liên quan đến CV của người tìm việc |  |
| 3 | Tạo, chỉnh sửa profile nhà tuyển dụng |  |
| 4 | Làm chức năng liên quan đến tin tuyển dụng cho nhà tuyển dụng |  |
| 5 | Làm báo cáo requirement |  |  |