**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TUẦN 11**

**MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**GVHD: Cô Nguyễn Thị Minh Tuyền**

**GVTH: Thầy Nguyễn Đức Huy**

**DANH SÁCH NHÓM 18 - 32GB**

**Họ và Tên MSSV**

1. Trần Phú Nguyện (NT) 1612448
2. Trần Ngô Anh Nguyên 1612440
3. Nguyễn Lê Thị Mỹ Linh 1612334
4. Trần Thị Lạng 1612331
5. Trần Thị Lý 1612367

***TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2018***

1. **Công việc tuần trước**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian: 17/12/2018 – 23/12/2018**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Công việc** | **Ghi chú** | | 1 | Làm chức năng gửi thông báo hồ sơ apply đã được duyệt | Nguyện | | 2 | Làm chức năng gửi thông báo hồ sơ phê duyệt từ admin | Lý | | 3 | Làm chức năng gửi thông báo tố cáo từ admin | Lý | | 4 | Làm chức năng xóa/gửi tố cáo từ admin | Lý | | 5 | Làm chức năng phê duyệt hồ sơ của admin | Lý | | 6 | Làm chức năng thống kê của admin | Lý | | 7 | Chỉnh sửa giao diện admin | Lý, Lạng | |

1. **Khó khăn:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Khó khăn** | **Hướng giải quyết** |
|  |  |  |

1. **Công việc tuần tới:**

**Thời gian: 24/12/2018 – 30/12/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **Công việc** | **Ghi chú** |
| 1 | | Viết 200 testcase | Tất cả |
| 2 | | Test | Tất cả |
| 3 | | Chỉnh sửa giao diện | Tất cả |
| 4 | | Fix bug | Tất cả |
| 5 | | Viết báo cáo | Tất cả |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |